АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Александровское

| 05.04.2022 | ## № 138 |
| --- | --- |

О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Александровского сельского поселения в 2022 году

В целях снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2022года на территории Александровского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Возложить функции оперативно-хозяйственной комиссии по контролю за выполнением мероприятий по подготовке территории поселения, объектов экономики, культурно-бытовых объектов и жилых домов к весеннему половодью на комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

- Рекомендовать руководителям предприятий, организаций в срок до 15.04.2022 года создать оперативно-хозяйственные комиссии по подготовке производственных, коммунальных, культурно-бытовых, социальных объектов и жилых домов к предстоящему половодью.

- Рекомендовать руководителям объектов экономики в срок до 15.04.2022года представить в комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности планы мероприятий по подготовке к весеннему половодью, держать в постоянной готовности имеющийся транспорт и плавсредства для немедленного реагирования на складывающуюся паводковую обстановку, подготовить места для временного отселения населения, попадающего в зону возможного подтопления (затопления), завершить вывоз материальных ценностей, попадающих в зону возможного подтопления (затопления).

- Рекомендовать руководителям предприятий МУП «Жилкомсервис», МКП «ТВС», филиала ОАО «ТРК» согласовать с заинтересованными ведомствами и организациями планы действий в условиях прохождения ледохода и паводка по обеспечению надежной работы электроустановок, обеспечить сохранность оборудования и кабельных сетей.

- Рекомендовать руководителю ТО ТУ Роспотребнадзора по Томской области,  руководителю ОГУ «Районное ветеринарное управление» организовать профилактическую работу по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в период весеннего паводка.

- Рекомендовать начальнику ОП «Александровское» до 15.04.2022г. разработать план мероприятий по охране общественного порядка, сохранности имущества граждан в зонах возможного подтопления (затопления).

- Рекомендовать начальнику ОНДПР по Александровскому району обеспечить контроль за соблюдением должностными лицами и гражданами правил пожарной  безопасности в зонах возможного подтопления (затопления).

- Рекомендовать руководителю Александровской аэрологической станции с началом ледохода на территории поселения ежедневно информировать комиссию по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности об уровне подъема воды в р. Обь.

- Утвердить план мероприятий на период весеннего паводка 2022 года (приложение 1), состав сил и средств Александровского сельского поселении для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья 2022 года (приложение 2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы поселения Жукову И.О.

- Считать утратившим силу постановление Администрации Александровского сельского поселения от 09.03.2020 года № 62 «О мероприятиях по организованному пропуску паводковых вод на территории Александровского сельского поселения в 2021 году»

Глава поселения                			 Подпись       			           	Д.В. Пьянков

Жукова Ирина Олеговна

8 (38255) 2-41-60

alsaleks-zgp@tomsk.gov.ru

СПИСОК РАССЫЛКИ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ

к Постановлению

Администрации Александровского

сельского поселения от 05.04.2022 № 138

| № п/п | Наименование органа (организации) | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Александровская прокуратура | 1 |
| 2 | Администрация Александровского района | 1 |
| 3 | МКП «ТВС» | 1 |
| 4 | МУП «Жилкомсервис» | 1 |
| 5 | МАУЗ «Александровская ЦРБ» | 1 |
| 6 | ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Томской области" Александровский инспекторский участок | 1 |
| 7 | ТО ТУ Роспотребнадзора по г.Стрежевой и Александровскому району | 1 |
| 8 | ПСЧ 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области | 1 |
| 9 | Александровская аэрологическая станция | 1 |
| 10 | Александровский СУ ОАО «ТРК» | 1 |
| 11 | АЛПУ ОАО «Газпром трансгаз Томск» | 1 |
| 12 | ОГУ «Облкомприрода» по г. Стрежевому | 1 |
| 13 | ТСЖ | 1 |
| 14 | Прорабство (техучасток) с. Александровское | 1 |
| 15 | ОП № 12 «Александровский» МО МВД РФ «Стрежевой» УМВД России | 1 |
| 16 | Администратор д.Ларино | 1 |

05.04.2022 г.

Жукова Ирина Олеговна

8 (38255) 2-41-60

alsaleks-zgp@tomsk.gov.ru

Приложение 1

к постановлению Администрации Александровского сельского поселения от 05.04.2022 № 138

ПЛАН

основных мероприятий по организованному пропуску половодья

на территории Александровского сельского поселения в 2022 году

| № п/п |  | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Провести анализ паводка за период 2017-2022 годов с указанием возможных чрезвычайных ситуаций, микрорайонов, попадающих в зону подтопления, и их характеристик | Зам. Главы поселения Жукова И.О. | До 10 апреля |  |
| 2. |  | Провести заседание КЧС по подготовке к весеннему паводку и задачах по организованному пропуску паводковых вод | Зам. Главы поселения Жукова И.О. | До 10 апреля |  |
| 3. |  | Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера на территории Александровского сельского поселения | Зам. Главы поселения Жукова И.О. | До 20 апреля |  |
| 4. |  | Произвести эвакуацию материальных ценностей из возможных зон подтопления (затопления). Принять меры по очистке дренажных систем, береговой полосы и причалов. | Зам. Главы поселения Жукова И.О., руководители предприятий, ТСЖ, МКП «ТВС», МУП «Жилкомсервис» | до 20 апреля |  |
| 5. |  | Подготовить имеющуюся технику для откачки воды из погребов и подвалов | Директор МУП «Жилкомсервис» | до 10 апреля |  |
| 6. | Привести в порядок территории складов ГСМ, АЗС. При необходимости осуществить дополнительную обваловку складов ГСМ, АЗС |  | Руководители предприятий | до 27 апреля |  |
| 7. | Создать аварийный запас ГСМ на период весенней распутицы |  | Руководители предприятий | апрель |  |
| 8. | Подготовить плавсредства и другую технику для использования при угрозе подтопления (затопления) населенных пунктов, создать запасы товаров, лекарств первой необходимости. |  | Руководители предприятий, | апрель |  |
| 9. | Провести обследование береговой полосы, состояние объектов с хранением ГСМ |  | Эколог ОГУ «Облкомприрода» по г. Стрежевому | до 30 апреля |  |
| 10. | В зонах возможного подтопления (затопления) организовать медицинское обслуживание населения, создать резерв медикаментов, медицинского имущества, перевязочного материала в населенных пунктах. |  | И.о. Главного врача МАУЗ «Александровская ЦРБ» Гордецкая Е.Л. | Планируемый период |  |
| 11. | Провести проверки мест отстоя маломерного флота для исключения возможного дрейфа в период ледохода. |  | Руководители предприятий, ГИМС Бимурзаев А. А. | апрель |  |
| 12. | Осуществлять сбор, анализ и представление информации о ходе выполнения противопаводковых мероприятий Главе поселения |  | Зам. Главы поселения Жукова И.О. | Планируемый период |  |
| 13. | На объектах экономики, попадающих в зоны подтопления (затопления) заблаговременно провести мероприятия по исключению техногенных аварий и загораний при затоплении (прекращение подачи электроэнергии, газа и т.д.);по подготовке технологического и др. оборудования к подтоплению (затоплению),по подготовке к локализации и ликвидации аварий на коммунально-энергетических сетях;сохранности материальных средств. |  | Руководители предприятий | Планируемый период |  |
| 14. | Обеспечить охрану общественного порядка, сохранность имущества в зонах возможного подтопления (затопления). |  | Начальник ОП «Александровское» Калинина А.А. | Планируемый период |  |
| 15. | Организовать работу по проведению санитарно-эпидемиологических мероприятий в зонах возможного подтопления (затопления) и контроль за их выполнением. |  | Начальник ТО ТУ Роспотребнадзора по г.Стрежевой и Александровскому району Рылёв К.А. | В период паводка |  |
| 16 | Осуществлять контроль за объектами и жилыми домами, попадающими в зону возможного подтопления (затопления). |  | Начальник ПСЧ 34 4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Медведев А.В. | Планируемый период |  |
| 17 | Провести инвентаризацию плавсредств частного сектора. |  | ГИМС Бимурзаев А.А. | до 15 апреля |  |
| 18. | При необходимости организовать дежурство оперативных групп, обработку и анализ паводковой обстановки с представлением ежедневных докладов Главе поселения |  | Зам. Главы поселения Жукова И.О. | В период паводка |  |
| 19. | Организовать разъяснительную работу среди населения, детей дошкольного и школьного возраста о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. |  | Зам. Главы поселения Жукова И.О., ГИМС Бимурзаев А.А. | Планируемый период |  |
| 20. | Руководителю аэрологической станции с.Александровское осуществлять постоянный контроль за паводковой ситуацией и немедленно информировать администрацию об изменении обстановки |  | Руководитель Александровской аэрологической станции Коробова О.Ю. | Планируемый период |  |

Приложение 2

к постановлению Администрации Александровского сельского поселения от 05.04.2022 № 138

СОСТАВ

сил и средств привлекаемых для выполнения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод,

проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период половодья 2022 года

на территории муниципального образования «Александровское сельское поселения»

| № п/п | Наименование подразделения (формирования), ведомственная принадлежность, адрес | Ф.И.О. руководителя, № телефона (код) 8(38255) | Телефон диспетчера (код) 8(38255) | Состав сил и средств |  |  |  |  |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Личный состав | Техника (марка, количество) |  |  |  | Подрывные команды, кол-во ВВ |  |
|  |  |  |  |  | Авиа | Автомоб. | Инжен. | Плавср. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Звено наблюдения и разведки Александровская аэрологическая станция | Коробова О.Ю. 2-65-75 | 2-63-37 | 4 |  |  |  | Теплох.-1 |  | Территория Александровского сельского поселения |
| 2 | Аварийно-восстановительная группа МУП «Жилкомсервис», с. Александровское, муниципальная | Байрамбеков А.Ф. 2-53-49 | 2-45-36 | 9 |  | 2 а/м (борт) 5-АС м | Экскав.-1 К-700-1 грейдер |  |  | Территория Александровского сельского поселения |
| 3 | Формирования гражданской защиты Александровского линейно-производственного управления ОАО «Газпром трансгаз Томск» с.Александровское, акционерная | Перемитин К.Г. 2-50-09 | 2-67-99 | 5 |  | 3 а/м (самосвал) | К-700 – 1, Экскав.-1 |  |  | Газопровод на территории Александровского сельского поселения |
| 4 | Спасательное звено Александровского инспекторского участка ГИМС,с.Александровское, государственная | Бимурзаев А.А. 2-69-29 | 2-52-01 | 2 |  |  |  | «Касатка»-1 |  | Территория Александровского сельского поселения |
|  | ИТОГО по поселению |  |  | 20 |  | 10 | 4 | 2 |  |  |