АДминистрация Александровского сельского ПОселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 0810.2019 | ## № 265 |
| --- | --- |
| с. Александровское |  |

Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт, содержание, обслуживание жилых помещений муниципального жилищного фонда Александровского сельского поселения и развитие жилищного хозяйства на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального закона  от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным  кодексом  РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную  программу «Капитальный ремонт, содержание, обслуживание жилых помещений муниципального жилищного фонда Александровского сельского поселения и развитие жилищного хозяйства  на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года».

2.Разместить на официальном сайте Администрации Александровского сельского поселения.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Александровского сельского поселения И.А.Герцена.

Глава  поселения                                            подпись	                  	В.Т.Дубровин

Н.С.Костина

8 (38255)25430

Утверждено постановлением Администрации Александровского сельского поселения от 08.10.2019 № 265

Паспорт муниципальной программы «Капитальный ремонт, содержание, обслуживание жилых помещений муниципального жилищного фонда Александровского сельского поселения и развитие жилищного хозяйства  на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года».

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Капитальный ремонт, содержание, обслуживание жилых помещений муниципального жилищного фонда Александровского сельского поселения и развитие жилищного хозяйства на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года» (далее по тексту – Программа) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы (подпрограммы) | Постановление Администрации Александровского сельского поселения от 13.09.2018 № 234 «О разработке муниципальных программ Александровского сельского поселения» Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Бюджетный кодекс РФ; Жилищный кодекс РФ |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель | Администрация Александровского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители | 1)Администрация Александровского сельского поселения; 2)Управляющие организации и ТСЖ; 3) предприятия и организации |  |  |  |  |  |  |
| Цель | Улучшение жилищных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности населения; проведение обследований технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов; оплата ежемесячных взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир в Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области за жилые помещения муниципального жилищного фонда. Оплата взносов за коммунальные услуги, текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества за жилые помещения муниципального жилищного фонда (в период когда помещения не сданы в найм) создания условий для эффективного управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
| Задачи | - повышение качества условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда и своевременного определения ветхого и аварийного жилищного фонда, уменьшение ветхого жилищного фонда; - исполнение обязательств муниципального образования по обязательным платежам и уменьшение кредиторской задолженности перед УК, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями. -создания условий для эффективного управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
| Сроки и этапы реализации | 2020-2025 годы |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) | Наименование показателя | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|  | Задача 1. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем отремонтированного муниципального жилья, кв. м2 | 75 | 75 | 140 | 140 | 140 | 150 |
|  | Задача 2. Оплата коммунальных услуг за муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % | 80 | 90 | 90 | 95 | 95 | 100 |
|  | Задача 3. Оплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за капитальный ремонт муниципальных квартир |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 4. Оплата за содержание муниципального жилищного фонда (оплата взносов УК и ТСЖ за текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества многоквартирных домов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 5. Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Задача 6. Оплата за создание условий для эффективного управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество участников мероприятий проведенных в целях Создание условий для управления многоквартирными домами, чел. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы (с детализацией по годам тыс.руб.) | 1.Оплата за капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Всего 1 908,00 тыс. руб., в т.ч.: 2019 г. –318 тыс. руб.- местный бюджет; 2020 г. –318 тыс. руб.- местный бюджет; 2021 г. –318 тыс. руб.- местный бюджет; 2022 г. –318 тыс. руб.- местный бюджет; 2023 г. –318 тыс. руб.- местный бюджет; 2024 г.- 318 тыс. руб.- местный бюджет; 2025г. - 318 тыс. руб.- местный бюджет; 2.Оплата коммунальных услуг за муниципальный жилищный фонд Всего 1 200,00 тыс.руб. в т.ч.: 2020 г. – 700 тыс. руб.- местный бюджет; 2021 г. – 100 тыс. руб.- местный бюджет; 2022 г. – 100 тыс. руб.- местный бюджет; 2023 г. – 100 тыс. руб.- местный бюджет; 2024 г.- 100 тыс. руб.- местный бюджет; 2025г. - 100 тыс. руб.- местный бюджет; 3.Оплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за капитальный ремонт муниципальных квартир Всего 1 890 тыс.руб., в т.ч.: 2020 г. –315 тыс. руб.- местный бюджет; 2021 г. –315 тыс. руб.- местный бюджет; 2022 г. –315 тыс. руб.- местный бюджет; 2023 г. –315 тыс. руб.- местный бюджет; 2024 г.- 315 тыс. руб.- местный бюджет; 2025г. - 315 тыс. руб.- местный бюджет; 4.Оплата за содержание муниципального жилищного фонда (оплата взносов УК и ТСЖ за текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества многоквартирных домов) Всего 300 тыс.руб. в т.ч.: 2020 г. – 50 тыс. руб.- местный бюджет; 2021 г. – 50 тыс. руб.- местный бюджет; 2022 г. – 50 тыс. руб.- местный бюджет; 2023 г. – 50 тыс. руб.- местный бюджет; 2024 г.- 50 тыс. руб.- местный бюджет; 2025г. - 50 тыс. руб.- местный бюджет; 5.Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов Всего 1 200 тыс.руб., в т.ч.: 2020 г. – 200 тыс. руб.- местный бюджет; 2021 г. – 200 тыс. руб.- местный бюджет; 2022 г. – 200 тыс. руб.- местный бюджет; 2023 г. – 200 тыс. руб.- местный бюджет; 2024 г.- 200 тыс. руб.- местный бюджет; 2025г. – 200 тыс. руб.- местный бюджет; 6.Оплата за создание условий для эффективного управления многоквартирными домами Всего 81,6 тыс.руб., в т.ч.: 2020 г. – 13,6 тыс. руб.- областной бюджет; 2021 г. – 13,6 тыс. руб.- областной бюджет; 2022 г. – 13,6 тыс. руб.- областной бюджет; 2023 г. – 13,6 тыс. руб.- областной бюджет; 2024 г.- 13,6 тыс. руб.- областной бюджет; 2025г. – 13,6 тыс. руб.- областной бюджет; |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, оценка планируемой эффективности ее реализации | - улучшение качества условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда; - уменьшение кредиторской задолженности перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Томской области, УК, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями; -снижение уровня износа многоквартирных домов и общего имущества в многоквартирных домах; -уменьшение объемов пригодного/непригодного (ветхого) для проживания жилья по сравнению с объемами проведенного капитального ремонта в жилищном фонде; - создание условий для эффективного управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

На территории Александровского сельского поселения числится 202 муниципальные квартиры, общая площадь  которых составляет 7163,60 кв. м.

По материалу стен 87% жилых домов - деревянные. Доля жилых домов постройки 1946-1970 годов, составляет 33% от общего количества жилых домов, 1971-1995 года  постройки  - 58%. По проценту износа  30% составляют дома с износом от 31 до 65 процентов.

Муниципальные жилые помещения имеют разную степень износа, большая часть имеет значительный физический износ ввиду ненадлежащей эксплуатации жилищного фонда на протяжении многих лет и нуждается в капитальном ремонте. Согласно статьи 65 Жилищного Кодекса РФ муниципалитет как собственник и наймодатель обязан своевременно проводить капитальный ремонт сданного в наем жилого помещения, предоставлять жилое помещение в удовлетворительном состоянии и обязан нести бремя содержания и капитального ремонта.

Разработка и реализация Программы обусловлена необходимостью своевременного проведения капитального ремонта, обследования и обслуживания сдаваемых в наем муниципальных жилых помещений из бюджета Александровского сельского поселения, а так же создание условий для эффективного управления многоквартирными домами.

- 2.  Основные цели и задачи программы

Цель программы: улучшение жилищных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, содержание и обслуживание муниципального жилищного фонда :

- проведение обследований технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов;

-оплата ежемесячных взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир в Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области за жилые помещения муниципального жилищного фонда;

-оплата взносов за коммунальные услуги, текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества за жилые помещения муниципального жилищного фонда (в период когда помещения не сданы в найм).

Задачи программы:

-повышение качества условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда и своевременного определения ветхого и аварийного жилищного фонда, уменьшение ветхого жилищного фонда;

-исполнение обязательств муниципального образования по обязательным платежам и уменьшение кредиторской задолженности перед УК, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациям;

-создание условий для эффективного управления многоквартирными домами.

- Перечень основных направлений  Программы:

-проведение капитального или выборочного капитального ремонта муниципального жилищного фонда;
 -проведение обследований технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов;

-оплата ежемесячных взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир в Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области за жилые помещения муниципального жилищного фонда;

-оплата взносов за коммунальные услуги, текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества за жилые помещения муниципального жилищного фонда (в период, когда помещения не сданы в найм);

-проведение обучающих семинаров, вебинаров и других мероприятий в целях создания условий для управления многоквартирными домами.

- Сроки реализации программы

Срок реализации программы  - 2020-2025 годы.

- Объемы и источники финансирования

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах средств собранных за найм жилых помещений муниципального жилищного фонда, а так же средств областного бюджета в пределах сумм и на условиях заключенных соглашений.

Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных Программой, носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней и утверждении комплекса мероприятий на соответствующий год.

| Источники и направления расходов | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | 2020 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |
| Местный бюджет | 6498 | 1583 | 983 | 983 | 983 |  | 983 |  | 983 |  |  |
| Областной бюджет | 81,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  | 13,6 |  | 13,6 |  |  |

6. Ожидаемые социально-экономические результаты от реализации программы

1. улучшение качества условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда;

2. снижение уровня износа жилого фонда Александровского сельского поселения;

3. преодоление прироста объемов непригодного (ветхого) для проживания жилья;

4. исполнение обязательств муниципального образования по обязательным платежам в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области и уменьшение кредиторской задолженности перед УК, ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями.

5. обеспечение эффективных механизмов управления жилищным фондом, повышение уровня грамотности не менее 20 человек населения и уровня профессиональных компетенций работников управляющих организаций и ТСЖ.

Приложение №1к муниципальной программе

«Капитальный ремонт, содержание,

обслуживание жилых помещений муниципального

жилищного фонда Александровского сельского

поселения и развитие жилищного хозяйства

на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года»

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п\п | Показатели | Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования | Код классификации | Значения по годам реализации |  |  |  |  |  |  | Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы | Ожидаемый эффект (экономически, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель программы: Улучшение жилищных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности населения; проведение обследований технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов; оплата ежемесячных взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир в Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области за жилые помещения муниципального жилищного фонда. Оплата взносов за коммунальные услуги, текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества за жилые помещения муниципального жилищного фонда (в период когда помещения не сданы в найм) создания условий для эффективного управления многоквартирными домами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по муниципальной программе, |  | 6579,60 | 1596,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | 996,6 | Администрация Александровского сельского поселения | 162 человек улучшат свои жилищные условия за счет проведения капитального ремонта муниципального жилья, сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности населения и создания условий для эффективного управления многоквартирными домами |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  | 81,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 6498 | 1583 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля граждан, охваченных мероприятиями кол-во чел. |  | 162 | 24 | 24 | 28 | 28 | 28 | 30 |  |  |
| Задача 1. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | Всего по задаче 1: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | улучшение качества условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда |
|  |  | Местного бюджета |  | 1908 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) задачи 1 и единица измерения | Объем отремонтированного муниципального жилья, кв.м. |  | 720 | 75 | 75 | 140 | 140 | 140 | 150 |  |  |
| Задача 2. Оплата коммунальных услуг за муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | Всего по задаче 2: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями |
|  |  | Местного бюджета |  | 1200,0 | 700 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) задачи 2 и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 100 |  |  |
| Задача 3. Оплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за капитальный ремонт муниципальных квартир |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | Всего по задаче 3: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Томской области |
|  |  | Местного бюджета |  | 1 890 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) задачи 3 и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Задача 4. Оплата за содержание муниципального жилищного фонда (оплата взносов УК и ТСЖ за текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества многоквартирных домов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | Всего по задаче 4: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед УК и ТСЖ |
|  |  | Местного бюджета |  | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) задачи 4 и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Задача 5. Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | Всего по задаче 5: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение объемов пригодного/непригодного (ветхого) для проживания жилья |
|  |  | Местного бюджета |  | 1200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) задачи 5 и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| Задача 6. Оплата за создание условий для эффективного управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей | Всего по задаче 6: |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Александровского сельского поселения | создание условий для эффективного управления многоквартирными домами |
|  |  | областного бюджета |  | 81,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |  |  |
|  | Индикаторы (показателя) задачи 6 и единица измерения | Количество участников мероприятий проведенных в целях Создание условий для управления многоквартирными домами, чел. |  | 140 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |

Приложение №2 к муниципальной программе

«Капитальный ремонт, содержание,

обслуживание жилых помещений муниципального

жилищного фонда Александровского сельского

поселения и развитие жилищного хозяйства

на 2020-2025 годы с перспективой до 2030 года»

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

| № п\п | Показатели | Наименование задачи, программных мероприятий муниципальной программы, источники финансирования | Код классификации | Значения текущему году реализации | Срок исполнения | Исполнитель (получатель) денежных средств муниципальной программы | Ожидаемый эффект (экономически, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 |
| Цель программы:Улучшение жилищных условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности населения; проведение обследований технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов; оплата ежемесячных взносов за капитальный ремонт муниципальных квартир в Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области за жилые помещения муниципального жилищного фонда. Оплата взносов за коммунальные услуги, текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества за жилые помещения муниципального жилищного фонда (в период когда помещения не сданы в найм) создания условий для эффективного управления многоквартирными домами. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по муниципальной программе, |  | 6 579,60 | 2020-2025 | Администрация Александровского сельского поселения | 162 человек улучшат свои жилищные условия за счет проведения капитального ремонта муниципального жилья, сохранение муниципального жилого фонда в технически исправном состоянии и обеспечение безопасности населения и создания условий для эффективного управления многоквартирными домами |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  | 81,60 |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 6 498 |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля граждан, охваченных мероприятиями кол-во чел. |  | 162 |  |  |  |
| 1. | Задача 1. капитальный ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по задаче 1: |  |  | 2020-2025 | Администрация Александровского сельского поселения | улучшение качества условий проживания граждан путем проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 1908 |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Объем отремонтированного муниципального жилья, кв.м. |  | 720 |  |  |  |
| 2. | Задача 2. Оплата коммунальных услуг за муниципальный жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по задаче 2: |  |  | 2020-2025 | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед ресурсоснабжающими организациями |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 1200 |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 |  |  |  |
| 3. | Задача 3. Оплата взносов в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов за капитальный ремонт муниципальных квартир |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по задаче 3: |  |  | 2020-2025 | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Томской области |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 1890 |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 |  |  |  |
| 4. | Задача 4. Оплата за содержание муниципального жилищного фонда (оплата взносов УК и ТСЖ за текущий ремонт и обслуживание общедомового имущества многоквартирных домов) |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по задаче 4: |  |  | 2020-2025 | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение задолженности перед УК и ТСЖ |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 300 |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 |  |  |  |
| Задача 5. Оплата за обследование технического состояния строительных конструкций многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по задаче 5: |  |  | 2020-2025 | Администрация Александровского сельского поселения | уменьшение объемов пригодного/непригодного (ветхого) для проживания жилья |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Местного бюджета |  | 1200 |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Доля оплаченных взносов за муниципальные жилые помещения % |  | 100 |  |  |  |
| Задача 6. Оплата за создание условий для эффективного управления многоквартирными домами |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объём финансирования, тыс.рублей. | Всего по задаче 6: |  |  | 2020-2025 | Администрация Александровского сельского поселения | создание условий для эффективного управления многоквартирными домами |
|  |  | В том числе за счёт средств: |  |  |  |  |  |
|  |  | Областного бюджета |  | 81,6 |  |  |  |
|  | Наименование индикатора (показателя) цели и единица измерения | Количество участников мероприятий проведенных в целях Создание условий для управления многоквартирными домами, чел. |  | 140 |  |  |  |